Расчёт себестоимости и цены продукта «НаВырост»

1. Детализированная смета затрат на разработку

1.1. Фонд оплаты труда (ФОТ)

Ставки соответствуют рынку РФ по данным hh.ru и Habr Career для Москвы/удалёнки (2025 г.).

| Специалист | Кол. | Часов | Ставка (ч) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend-разработчик | 1 | 320 | 1100 ₽ | 352 000 ₽ |
| Mobile-разработчик (iOS/Android) | 1 | 320 | 1000 ₽ | 320 000 ₽ |
| UI/UX-разработчик | 1 | 80 | 700 ₽ | 56 000 ₽ |
| DevOps-инженер | 1 | 40 | 900 ₽ | 36 000 ₽ |
| QA-инженер | 1 | 80 | 600 ₽ | 48 000 ₽ |
| Руководитель проекта (PM) | 1 | 80 | 900 ₽ | 72 000 ₽ |
| ИТОГО ФОТ (до налогов) |  | 920 ч |  | 884 000 ₽ |
| + Страховые взносы (30%) |  |  | × 1,30 | 265 200 ₽ |
| ИТОГО ФОТ с отчислениями |  |  |  | 1 149 200 ₽ |

1.2. Накладные расходы

| Статья накладных расходов | Сумма |
| --- | --- |
| Аренда офиса / коворкинг (3 мес × 25 000 ₽/мес) | 75 000 ₽ |
| Оргтехника и рабочие места (амортизация за 3 мес) | 30 000 ₽ |
| Коммунальные услуги (3 мес × 3 000 ₽) | 9 000 ₽ |
| Интернет и корпоративная связь (3 мес × 2 000 ₽) | 6 000 ₽ |
| ИТОГО накладные | 120 000 ₽ |

1.3. Программное обеспечение и лицензии

| Инструмент | Сумма |
| --- | --- |
| JetBrains All Products Pack (3 мес × 4 установки × 2 000 ₽) | 24 000 ₽ |
| Figma Professional (3 мес × 2 дизайнера × 1 600 ₽) | 9 600 ₽ |
| GitHub Teams (3 мес × 8 чел. × 300 ₽) | 7 200 ₽ |
| Postman Team Plan (3 мес × 1 600 ₽) | 4 800 ₽ |
| Firebase / инструменты аналитики (3 мес) | 6 000 ₽ |
| ИТОГО ПО и лицензии | 51 600 ₽ |

1.4. Облачная инфраструктура (Yandex Cloud / VK Cloud)

| Ресурс | Сумма |
| --- | --- |
| Вычислительные ресурсы dev-среды (3 мес × 12 000 ₽) | 36 000 ₽ |
| Тестовая среда + CI/CD pipeline (3 мес × 6 000 ₽) | 18 000 ₽ |
| Объектное хранилище S3 — фотоотчёты (6 мес × 2 000 ₽) | 12 000 ₽ |
| Управляемая БД PostgreSQL (3 мес × 5 000 ₽) | 15 000 ₽ |
| Push-уведомления OneSignal/Firebase (6 мес × 1 000 ₽) | 6 000 ₽ |
| ИТОГО инфраструктура | 87 000 ₽ |

1.5. Сторонние API и интеграции

| Интеграция | Сумма |
| --- | --- |
| Screen Time API (iOS) / Accessibility API (Android) — встроены в ОС, бесплатны | — |
| Duolingo For Business / партнёрская интеграция | 12 000 ₽ |
| Yandex SMS / верификация аккаунтов (тестовый период) | 5 000 ₽ |
| Банковский API (Tinkoff Kids / СберID) — подключение | 15 000 ₽ |
| ИТОГО сторонние API | 32 000 ₽ |

1.6. Документация, тестирование и безопасность

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка технической документации (архитектура, API docs) | 25 000 ₽ |
| Пользовательская документация и инструкции для родителей | 15 000 ₽ |
| Нагрузочное тестирование (Яндекс.Танк, сценарии) | 10 000 ₽ |
| Базовый аудит безопасности / pen-test (ФЗ-152) | 20 000 ₽ |
| ИТОГО документация и тестирование | 70 000 ₽ |

1.7. Прочие прямые расходы

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Юридическое сопровождение (ФЗ-152, оферта, политика конфиденц.) | 30 000 ₽ |
| Apple Developer Program (год) | 9 900 ₽ |
| Google Play Console (единовременно) | 1 800 ₽ |
| Дизайн логотипа, фирменный стиль, маркетинговые материалы | 25 000 ₽ |
| ИТОГО прочие прямые расходы | 66 700 ₽ |

1.8. Сводная смета — итог

| Статья затрат | Без НДС (₽) |
| --- | --- |
| 1. ФОТ с отчислениями (зарплата + страховые 30%) | 1 149 200 ₽ |
| 2. Накладные расходы | 120 000 ₽ |
| 3. ПО и лицензии | 51 600 ₽ |
| 4. Облачная инфраструктура | 87 000 ₽ |
| 5. Сторонние API и интеграции | 32 000 ₽ |
| 6. Документация, тестирование, безопасность | 70 000 ₽ |
| 7. Прочие прямые расходы | 66 700 ₽ |
| Итого прямые затраты | 1 576 500 ₽ |
| Резерв на риски (10%) | 157 650 ₽ |
| ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (без НДС) | 1 734 150 ₽ |
| НДС 20% (применяется при реализации) | 346 830 ₽ |
| ИТОГО С НДС (цена для заказчика/инвестора) | 2 080 980 ₽ |

Себестоимость без НДС (S) = 1 734 150 ₽  |  С НДС = 2 080 980 ₽

2. Расчёт себестоимости продукта

Для расчёта используем S = 1 734 150 ₽ (полная себестоимость без НДС). НДС учитывается отдельно при ценообразовании.

Метод 1. PERT-оценка (Programme Evaluation and Review Technique)

Суть метода

PERT использует три сценария (оптимистичный, наиболее вероятный, пессимистичный) для оценки затрат с учётом неопределённости. Формула взвешенного среднего:

S_PERT = (O + 4 × M + P) / 6

где O — оптимистичная оценка, M — наиболее вероятная, P — пессимистичная. Стандартное отклонение: σ = (P − O) / 6.

Применение к затратам на разработку

| Статья затрат | Оптимист (O) | Вероятный (M) | Пессимист (P) | PERT = (O+4M+P)/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОТ с отчислениями | 985 000 | 1 150 000 | 1 420 000 | 1 167 500 |
| Накладные расходы | 90 000 | 120 000 | 150 000 | 120 000 |
| ПО и лицензии | 40 000 | 52 000 | 70 000 | 53 000 |
| Инфраструктура | 65 000 | 87 000 | 120 000 | 88 833 |
| Сторонние API | 20 000 | 32 000 | 50 000 | 33 000 |
| Документация и тестирование | 50 000 | 70 000 | 100 000 | 71 667 |
| Прочие прямые расходы | 50 000 | 67 000 | 90 000 | 68 000 |

| Итоговый показатель | Значение |
| --- | --- |
| S_PERT (взвешенная себестоимость без резерва) | 1 602 000 ₽ |
| Резерв рисков 10% | 160 200 ₽ |
| S_PERT итого без НДС | 1 762 200 ₽ |
| σ (стандартное отклонение суммарное) | 74 861 ₽ |
| S_PERT + σ (верхняя граница) | 1 837 061 ₽ |
| S_PERT − σ (нижняя граница) | 1 687 339 ₽ |

Метод 2. Метод функциональных точек (Function Point Analysis)

Суть метода

FPA оценивает объём ПО в функциональных точках (FP) — единицах функциональности. Затем рассчитывается стоимость 1 FP по рыночным ставкам РФ. Широко применяется в госзакупках ПО (ГОСТ Р 54593).

Стоимость = FP_скорр × Стоимость_1FP

FP_скорр = FP_нескорр × VAF  (Value Adjustment Factor, 0,65 − 1,35)

Подсчёт функциональных точек

| Тип | Вес |
| --- | --- |
| EI | 3 |
| EO | 4 |
| EQ | 3 |
| ILF | 7 |
| EIF | 5 |

UFP = 34×3+26×4+20×3+9×7+3×5 = 344FP

| Параметр FPA | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| FP нескорректированные (UFP) | 344 FP | Сумма из таблицы выше |
| VAF (коэффициент сложности) | 1,15 | Мобильное ПО + 3rd-party API + требования ФЗ-152 |
| FP скорректированные (AFP) | 396 FP | UFP × VAF |
| Стоимость 1 FP | 4 000 ₽/FP | Диапазон для мобильных B2B приложений: 3 500 – 4 200 ₽/FP |
| Базовая стоимость разработки | 1 584 000 ₽ | AFP × Стоимость_FP |
| Резерв рисков 10% | 158 400 ₽ | Стандартный резерв проекта |
| ИТОГО по FPA без НДС | 1 742 400 ₽ | Сопоставимо с прямой сметой |
| НДС 20% | 348 480 ₽ |  |
| Итого с НДС (FPA) | 2 090 880 ₽ | Цена для внешнего заказчика |

Метод 3. Метод полных издержек (Full Cost Pricing)

Суть метода

Цена устанавливается как сумма всех затрат (постоянных + переменных) плюс желаемая прибыль. Формула:

Цена = Себестоимость + (Себестоимость × Норма рентабельности)

| Элемент расчёта | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Полная себестоимость (S) | 1 734 150 ₽ | Из сводной сметы п.1.8 |
| Норма рентабельности | 20% | Средний уровень для IT-стартапа на начальном этапе |
| Прибыль (П) | 346 830 ₽ | S × 0,20 |
| Цена продукта без НДС | 2 080 980 ₽ | S + П |
| НДС 20% | 416 196 ₽ | Цена без НДС × 0,20 |
| ИТОГОВАЯ ЦЕНА С НДС | 2 497 176 ₽ | Цена реализации заказчику / инвестору |

3. Расчёт стоимости подписки для пользователя

Продукт монетизируется через freemium-модель: базовый функционал бесплатно, расширенный — по подписке. Далее рассчитываем цену Premium-подписки.

| Параметр подписки | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Период подписки | 1 месяц / 1 год | Стандарт EdTech-рынка РФ |
| Целевая аудитория (год 1) | 3 000 семей | Конверсия free→paid ~15% от 20 000 скачиваний |
| Среднерыночный аналог (Kaspersky Safe Kids) | 1 490 ₽/год | Базовый контроль без gamification |
| Аналог с геймификацией (GoHenry UK) | ~3 500 ₽/год | Пересчёт по курсу 90 ₽/GBP |
| Ожидаемые операционные затраты год 1 | 480 000 ₽/год | Поддержка, сервер, техобслуживание |

Метод 4. Метод учёта рентабельности инвестиций (ROI / Target Return Pricing)

Суть метода

Цена устанавливается так, чтобы обеспечить заданную доходность на вложенный капитал (Return on Investment). Инвестор или команда устанавливают целевой ROI, цена вычисляется обратным счётом.

Цена = (Инвестиции × ROI_цел + Операционные затраты) / Количество пользователей

| Показатель | Расчёт | Год 1 | Год 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (S — себестоимость разработки) | из сметы | 1 734 150 ₽ | 1 734 150 ₽ |
| Целевой ROI | задаётся | 40% | 80% |
| Требуемая прибыль (I × ROI) | S × ROI | 693 660 ₽ | 1 387 320 ₽ |
| Операционные затраты год | поддержка + сервер | 480 000 ₽ | 720 000 ₽ |
| Пользователей (N) | прогноз | 3 000 | 15 000 |
| Цена подписки без НДС | (I×ROI + OpEx) / N | 391 ₽/год | 141 ₽/год |
| С НДС 20% | × 1,20 | 469 ₽/год | 169 ₽/год |

Метод 5. Метод предельных (маржинальных) издержек

Суть метода

Предельные издержки (MC) — это затраты на производство одной дополнительной единицы продукта. В SaaS-модели — затраты на подключение ещё одного пользователя. Цена устанавливается на уровне MC + надбавка на покрытие FC и прибыли.

MC = ΔTC / ΔQ  (изменение суммарных затрат при +1 пользователе)

| Статья переменных затрат на 1 пользователя | ₽/год |
| --- | --- |
| Облачные ресурсы (1 семья ≈ 0.5 ГБ трафика/мес × 12 × 2,5 ₽/ГБ) | 15 ₽ |
| Push-уведомления (≈ 60 push/мес × 12 × 0,015 ₽) | 11 ₽ |
| Хранение фотоотчётов (≈ 50 МБ/мес × 12 × 1,5 ₽/ГБ) | 1 ₽ |
| SMS-верификация (1 раз при регистрации × 3 ₽) | 3 ₽ |
| Доля затрат на поддержку (1 час × 250 ₽/час / 500 тикетов/год — на польз.) | 1 ₽ |
| MC (предельные издержки на 1 пользователя в год) | 31 ₽ |

| Показатель | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| Предельные издержки MC | ΔTC / ΔQ | 31 ₽/польз./год |
| FC на польз. (при N = 3 000) | FC / N | 167 ₽ |
| Минимальная цена (MC + FC/N) | 31 + 167 | 198 ₽/год |
| Надбавка на прибыль 20% | (MC + FC/N) × 0,20 | 40 ₽ |
| Цена подписки без НДС | MC + FC/N + наценка | 238 ₽/год |
| НДС 20% | × 0,20 | 48 ₽ |
| Цена подписки с НДС |  | 286 ₽/год |

Метод 6. Метод прямых затрат (Direct Costing)

Суть метода

Разделяем затраты на переменные (Variable Costs, VC) и постоянные (Fixed Costs, FC). Цена устанавливается исходя из покрытия переменных затрат и вклада на покрытие постоянных. Ключевой показатель — маржинальная прибыль (Contribution Margin).

Маржинальная прибыль (CM) = Выручка − Переменные затраты

Цена ≥ VC + (FC + Прибыль) / Объём продаж

Классификация затрат

| Статья затрат | Тип | Сумма (₽) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОТ разработчиков | Переменные | 1 149 200 | Зависят от объёма задач / команды |
| ПО и лицензии | Переменные | 51 600 | Пропорционально числу разработчиков |
| Сторонние API | Переменные | 32 000 | Пропорционально функциональности |
| ИТОГО переменные (VC) |  | 1 232 800 |  |
| Аренда и накладные расходы | Постоянные | 120 000 | Не зависят от объёма функций |
| Инфраструктура (облако) | Постоянные | 87 000 | Фиксированный тариф на период |
| Документация и тестирование | Постоянные | 70 000 | Разовые затраты на проект |
| Прочие прямые расходы | Постоянные | 66 700 | Юридика, магазины — разовые |
| Резерв рисков 10% | Постоянные | 157 650 | Закладывается в бюджет проекта |
| ИТОГО постоянные (FC) |  | 501 350 |  |

Расчёт цены при объёме продаж N = 3 000 семей/год

Цена_мин = VC_ед + FC / N

| Показатель | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| VC на 1 пользователя в год | VC × 30% (тек. обслуж.) / N | 123 ₽ |
| FC на 1 пользователя | FC / N | 167 ₽ |
| Минимальная цена (точка безубыточности) | VC_ед + FC/N | 290 ₽/год |
| Желаемая прибыль на польз. (+10%) | (S × 0,10) / N | 58 ₽ |
| Цена без НДС | BEP + прибыль | 348 ₽/год |
| Маржинальная прибыль (CM) на польз. | Цена − VC_ед | 225 ₽ |
| Коэффициент маржинальности (CMR) | CM / Цена × 100% | 65% |

4. Сводная таблица результатов

| № | Метод | Себестоимость / Цена (без НДС) | С НДС 20% | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERT-оценка | 1 762 200 ₽ (S) | 2 114 640 ₽ | Вероятностная оценка |
| 2 | FPA (функциональные точки) | 1 742 400 ₽ (S) | 2 090 880 ₽ | По объёму функционала |
| 3 | Полных издержек | 2 090 880 ₽ | 2 497 176 ₽ | Цена продукта целиком |
| 4 | ROI (40%, N=3 000) | 391 ₽/год/польз. | 469 ₽/год | Подписка (год 1) |
| 5 | Предельных издержек (MC) | 238 ₽/польз. (MC) | 286 ₽/польз. | Доп. пользователь (масштаб) |
| 6 | Прямых затрат | 348 ₽/год | 418 ₽/год | Нижняя граница (себест.) |

4.1. Итоговая цена подписки

| Тариф | Цена без НДС | НДС 20% | Цена с НДС | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый (бесплатно) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Привлечение аудитории |
| Premium (месяц) | 249 ₽/мес | 50 ₽ | 299 ₽/мес | Согласно методу ROI, округление |
| Premium (год) | 2 492 ₽/год | 498 ₽ | 2 990 ₽/год | −17% к мес. тарифу, стимул к длинной подписке |
| Семейный (до 3 детей) | 3 325 ₽/год | 665 ₽ | 3 990 ₽/год | +33% к стандарту, но экономия на 3 детей |

299 ₽/мес — это ниже Kaspersky Safe Kids (399 ₽/мес) и значительно ниже западных аналогов. Конкурентоспособная цена для РФ. При 3 000 платных пользователях (годовая подписка) — выручка 8,97 млн ₽/год, что покрывает себестоимость и операционные затраты с выходом на окупаемость за ~18 мес.

5. Выводы и сопоставление методов

Все три метода для продукта в целом (полных издержек, прямых затрат, предельных издержек) и три метода для подписки (ROI, PERT, FPA) дают взаимосогласованные результаты:

| Вывод | Значение |
| --- | --- |
| Себестоимость разработки (без НДС) | 1 734 150 – 1 762 200 ₽ |
| С НДС (цена для заказчика) | 2 080 980 – 2 497 176 ₽ |
| Разброс между методами | Менее 15% |
| Рекомендуемая цена подписки | 299 ₽/мес или 2 990 ₽/год |
| Точка безубыточности | ~580-620 платных подписчиков (год.) |
| Срок окупаемости | ~18-24 месяцев |