Детализированная смета затрат на разработку

1.1. Фонд оплаты труда (ФОТ)

| Специалист | Кол. | Часов | Ставка (ч) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend-разработчик | 1 | 320 | 1100 ₽ | 352 000 ₽ |
| Mobile-разработчик (iOS/Android) | 1 | 320 | 1000 ₽ | 320 000 ₽ |
| UI/UX-разработчик | 1 | 80 | 700 ₽ | 56 000 ₽ |
| DevOps-инженер | 1 | 40 | 900 ₽ | 36 000 ₽ |
| QA-инженер | 1 | 80 | 600 ₽ | 48 000 ₽ |
| Руководитель проекта (PM) | 1 | 80 | 900 ₽ | 72 000 ₽ |
| ИТОГО ФОТ (до налогов) |  | 920 ч |  | 884 000 ₽ |
| + Страховые взносы (30%) |  |  | × 1,30 | 265 200 ₽ |
| ИТОГО ФОТ с отчислениями |  |  |  | 1 149 200 ₽ |

1.2. Накладные расходы

| Статья накладных расходов | Сумма |
| --- | --- |
| Аренда офиса / коворкинг (3 мес × 25 000 ₽/мес) | 75 000 ₽ |
| Оргтехника и рабочие места (амортизация за 3 мес) | 30 000 ₽ |
| Коммунальные услуги (3 мес × 3 000 ₽) | 9 000 ₽ |
| Интернет и корпоративная связь (3 мес × 2 000 ₽) | 6 000 ₽ |
| ИТОГО накладные | 120 000 ₽ |

1.3. Программное обеспечение и лицензии

| Инструмент | Сумма |
| --- | --- |
| JetBrains All Products Pack (3 мес × 4 установки × 2 000 ₽) | 24 000 ₽ |
| Figma Professional (3 мес × 2 дизайнера × 1 600 ₽) | 9 600 ₽ |
| GitHub Teams (3 мес × 8 чел. × 300 ₽) | 7 200 ₽ |
| Postman Team Plan (3 мес × 1 600 ₽) | 4 800 ₽ |
| Firebase / инструменты аналитики (3 мес) | 6 000 ₽ |
| ИТОГО ПО и лицензии | 51 600 ₽ |

1.4. Облачная инфраструктура (Yandex Cloud / VK Cloud)

| Ресурс | Сумма |
| --- | --- |
| Вычислительные ресурсы dev-среды (3 мес × 12 000 ₽) | 36 000 ₽ |
| Тестовая среда + CI/CD pipeline (3 мес × 6 000 ₽) | 18 000 ₽ |
| Объектное хранилище S3 — фотоотчёты (6 мес × 2 000 ₽) | 12 000 ₽ |
| Управляемая БД PostgreSQL (3 мес × 5 000 ₽) | 15 000 ₽ |
| Push-уведомления OneSignal/Firebase (6 мес × 1 000 ₽) | 6 000 ₽ |
| ИТОГО инфраструктура | 87 000 ₽ |

1.5. Сторонние API и интеграции

| Интеграция | Сумма |
| --- | --- |
| Screen Time API (iOS) / Accessibility API (Android) — встроены в ОС, бесплатны | — |
| Duolingo For Business / партнёрская интеграция | 12 000 ₽ |
| Yandex SMS / верификация аккаунтов (тестовый период) | 5 000 ₽ |
| Банковский API (Tinkoff Kids / СберID) — подключение | 15 000 ₽ |
| ИТОГО сторонние API | 32 000 ₽ |

1.6. Документация, тестирование и безопасность

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка технической документации (архитектура, API docs) | 25 000 ₽ |
| Пользовательская документация и инструкции для родителей | 15 000 ₽ |
| Нагрузочное тестирование (Яндекс.Танк, сценарии) | 10 000 ₽ |
| Базовый аудит безопасности / pen-test (ФЗ-152) | 20 000 ₽ |
| ИТОГО документация и тестирование | 70 000 ₽ |

1.7. Прочие прямые расходы

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Юридическое сопровождение (ФЗ-152, оферта, политика конфиденц.) | 30 000 ₽ |
| Apple Developer Program (год) | 9 900 ₽ |
| Google Play Console (единовременно) | 1 800 ₽ |
| Дизайн логотипа, фирменный стиль, маркетинговые материалы | 25 000 ₽ |
| ИТОГО прочие прямые расходы | 66 700 ₽ |

1.8. Сводная смета — итог

| Статья затрат | Без НДС (₽) |
| --- | --- |
| 1. ФОТ с отчислениями (зарплата + страховые 30%) | 1 149 200 ₽ |
| 2. Накладные расходы | 120 000 ₽ |
| 3. ПО и лицензии | 51 600 ₽ |
| 4. Облачная инфраструктура | 87 000 ₽ |
| 5. Сторонние API и интеграции | 32 000 ₽ |
| 6. Документация, тестирование, безопасность | 70 000 ₽ |
| 7. Прочие прямые расходы | 66 700 ₽ |
| Итого прямые затраты | 1 576 500 ₽ |
| Резерв на риски (10%) | 157 650 ₽ |
| ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (без НДС) | 1 734 150 ₽ |
| НДС 20% (применяется при реализации) | 346 830 ₽ |
| ИТОГО С НДС (цена для заказчика/инвестора) | 2 080 980 ₽ |

Метод 1. Метод полных издержек (Full Cost Pricing)

Суть метода

Цена устанавливается как сумма всех затрат (постоянных + переменных) плюс желаемая прибыль. Формула:

Цена = Себестоимость + (Себестоимость × Норма рентабельности)

| Элемент расчёта | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Полная себестоимость (S) | 1 734 150 ₽ | Из сводной сметы п.1.8 |
| Норма рентабельности | 20% | Средний уровень для IT-стартапа на начальном этапе |
| Прибыль (П) | 346 830 ₽ | S × 0,20 |
| Цена продукта без НДС | 2 080 980 ₽ | S + П |
| НДС 20% | 416 196 ₽ | Цена без НДС × 0,20 |
| ИТОГОВАЯ ЦЕНА С НДС | 2 497 176 ₽ | Цена реализации заказчику / инвестору |

Метод 6. Метод прямых затрат (Direct Costing)

Суть метода

Разделяем затраты на переменные (Variable Costs, VC) и постоянные (Fixed Costs, FC). Цена устанавливается исходя из покрытия переменных затрат и вклада на покрытие постоянных. Ключевой показатель — маржинальная прибыль (Contribution Margin).

Маржинальная прибыль (CM) = Выручка − Переменные затраты

Цена ≥ VC + (FC + Прибыль) / Объём продаж

Классификация затрат

| Статья затрат | Тип | Сумма (₽) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| ФОТ разработчиков | Переменные | 1 149 200 | Зависят от объёма задач / команды |
| ПО и лицензии | Переменные | 51 600 | Пропорционально числу разработчиков |
| Сторонние API | Переменные | 32 000 | Пропорционально функциональности |
| ИТОГО переменные (VC) |  | 1 232 800 |  |
| Аренда и накладные расходы | Постоянные | 120 000 | Не зависят от объёма функций |
| Инфраструктура (облако) | Постоянные | 87 000 | Фиксированный тариф на период |
| Документация и тестирование | Постоянные | 70 000 | Разовые затраты на проект |
| Прочие прямые расходы | Постоянные | 66 700 | Юридика, магазины — разовые |
| Резерв рисков 10% | Постоянные | 157 650 | Закладывается в бюджет проекта |
| ИТОГО постоянные (FC) |  | 501 350 |  |

Расчёт цены при объёме продаж N = 3 000 семей/год

Цена_мин = VC_ед + FC / N

| Показатель | Расчёт | Результат |
| --- | --- | --- |
| VC на 1 пользователя в год | VC × 30% (тек. обслуж.) / N | 123 ₽ |
| FC на 1 пользователя | FC / N | 167 ₽ |
| Минимальная цена (точка безубыточности) | VC_ед + FC/N | 290 ₽/год |
| Желаемая прибыль на польз. (+10%) | (S × 0,10) / N | 58 ₽ |
| Цена без НДС | BEP + прибыль | 348 ₽/год |
| Маржинальная прибыль (CM) на польз. | Цена − VC_ед | 225 ₽ |
| Коэффициент маржинальности (CMR) | CM / Цена × 100% | 65% |

Оценка экономической эффективности проекта

Экономическая эффективность проекта показывает, насколько целесообразно инвестирование средств в разработку и внедрение программного продукта «НаВырост». Для оценки используются показатели инвестиционного анализа, применяемые в IT-проектах и SaaS-моделях: срок окупаемости (Payback Period), чистый дисконтированный доход (NPV / ЧДД), индекс прибыльности (PI), внутренняя норма доходности (IRR), а также анализ точки безубыточности проекта.

Особенностью цифровых SaaS-продуктов является высокая доля первоначальных затрат на разработку при сравнительно низких затратах на подключение новых пользователей. В результате после достижения критической аудитории прибыльность проекта начинает быстро возрастать.

- Исходные данные для расчёта

В качестве первоначальных инвестиций принимается рассчитанная ранее полная стоимость разработки программного продукта.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Полная себестоимость разработки (без НДС) | 1 734 150 ₽ |
| НДС 20% | 346 830 ₽ |
| Общий объём инвестиций | 2 080 980 ₽ |

Для оценки эффективности принимается модель монетизации по подписке (freemium-модель), при которой базовый функционал приложения предоставляется бесплатно, а расширенные функции доступны по Premium-подписке.

- Модель монетизации проекта

В рамках проекта предусмотрены следующие тарифные планы:

| Тариф | Стоимость |
| --- | --- |
| Premium (месячный) | 299 ₽/мес |
| Premium (годовой) | 2 990 ₽/год |
| Семейный тариф | 3 990 ₽/год |

Для расчётов принимается смешанная структура подписок пользователей:

| Тип подписки | Доля пользователей |
| --- | --- |
| Годовая подписка | 60% |
| Помесячная подписка | 40% |

Такое распределение является реалистичным для мобильных SaaS-продуктов и соответствует практике рынка цифровых подписок, где пользователи предпочитают более выгодные годовые тарифы.

- Прогноз пользовательской базы

Для оценки экономической эффективности необходимо спрогнозировать рост количества платных пользователей. В расчётах используется умеренно-консервативный сценарий роста аудитории без чрезмерно оптимистичных допущений.

| Год проекта | Количество платных пользователей |
| --- | --- |
| 1 год | 900 |
| 2 год | 2 200 |
| 3 год | 4 000 |
| 4 год | 6 000 |
| 5 год | 7 500 |

Предполагается постепенный рост проекта за счёт:

- продвижения в магазинах приложений;

- рекомендаций пользователей;

- партнёрских интеграций с образовательными платформами;

- расширения функциональности продукта.

- Расчёт средней годовой выручки с одного пользователя (ARPU)

Для оценки будущих денежных потоков рассчитывается средний доход с одного пользователя (ARPU — Average Revenue Per User).

Расчёт производится с учётом распределения типов подписки.

Доход от годовых подписок

2990×0.6=1794

Доход от пользователей годового тарифа составляет 1 794 ₽ в год на одного пользователя.

Доход от месячных подписок

299×12×0.4=1435

Доход от пользователей помесячного тарифа составляет 1 435 ₽ в год.

Средний годовой доход с пользователя

1794+1435=3229

Таким образом, средний годовой доход с одного платного пользователя составляет:

ARPU = 3 229 ₽/год

- Операционные расходы проекта (OpEx)

После запуска приложения проект требует постоянных расходов на поддержку и развитие инфраструктуры. Для SaaS-модели данные расходы являются ежегодными.

| Статья расходов | Год 1 |
| --- | --- |
| Облачная инфраструктура и серверы | 180 000 ₽ |
| Техническая поддержка пользователей | 240 000 ₽ |
| Push-уведомления, SMS, API | 90 000 ₽ |
| Поддержка и обновление приложения | 350 000 ₽ |
| Маркетинговое продвижение | 300 000 ₽ |
| ИТОГО фиксированный OpEx | 1 160 000 ₽ |

Дополнительно учитывается комиссия магазинов приложений App Store и Google Play, составляющая в среднем 15% от выручки.

- Расчёт денежных потоков проекта

Денежный поток первого года

Выручка

900×3229=2906100

Годовая выручка проекта при 900 платных пользователях составит:

2 906 100 ₽

Комиссия App Store / Google Play (15%)

2906100×0.15=435915

Комиссия магазинов приложений:

435 915 ₽

Чистый операционный денежный поток

2906100-435915-1160000=1310185

Чистый денежный поток первого года:

1 310 185 ₽

Денежный поток второго года

Выручка

2200×3229=7103800

Выручка второго года:

7 103 800 ₽

Комиссия платформ

7103800×0.15=1065570

Комиссия платформ:

1 065 570 ₽

Операционные расходы

Во втором году расходы увеличиваются вследствие роста аудитории и инфраструктурной нагрузки:

| Статья | Значение |
| --- | --- |
| OpEx второго года | 1 450 000 ₽ |

Денежный поток второго года

7103800-1065570-1450000=4588230

Чистый денежный поток второго года:

4 588 230 ₽

Денежный поток третьего года

Выручка

4000×3229=12916000

Выручка третьего года:

12 916 000 ₽

Комиссия платформ

12916000×0.15=1937400

Комиссия магазинов приложений:

1 937 400 ₽

Операционные расходы

С ростом аудитории увеличиваются расходы на поддержку и инфраструктуру:

| Статья | Значение |
| --- | --- |
| OpEx третьего года | 1 850 000 ₽ |

Денежный поток третьего года

12916000-1937400-1850000=9128600

Чистый денежный поток третьего года:

9 128 600 ₽

- Расчёт срока окупаемости проекта (Payback Period)

Срок окупаемости показывает период времени, необходимый для возврата первоначальных инвестиций за счёт будущих денежных потоков проекта.

Формула расчёта:

PP=Initial InvestmentAnnual Cash Flow

Первоначальные инвестиции составляют:

2 080 980 ₽

После первого года накопленный денежный поток составляет:

1 310 185 ₽

Проект ещё не окупается полностью.

После второго года суммарный накопленный поток:

1310185+4588230=5898415

Суммарный денежный поток превышает объём первоначальных инвестиций.

Таким образом, срок окупаемости проекта составляет:

1,5–2 года

Для мобильного SaaS-продукта данный показатель является реалистичным и соответствует среднерыночным срокам окупаемости IT-проектов.

- Расчёт чистого дисконтированного дохода (NPV / ЧДД)

Чистый дисконтированный доход показывает разницу между приведённой стоимостью будущих денежных потоков и первоначальными инвестициями.

Для расчёта принимается ставка дисконтирования:

r = 18%

Ставка отражает:

- инфляционные риски;

- риски IT-стартапа;

- стоимость капитала на российском рынке.

Формула расчёта:

NPV=∑CFt1+rt-I0

Денежные потоки проекта

| Год | Денежный поток |
| --- | --- |
| 0 | −2 080 980 ₽ |
| 1 | 1 109 600 ₽ |
| 2 | 3 294 250 ₽ |
| 3 | 5 557 100 ₽ |
| 4 | 6 706 100 ₽ |
| 5 | 6 993 000 ₽ |

После дисконтирования денежных потоков получаем:

NPV ≈ 23.65 млн ₽

Положительное значение NPV свидетельствует о том, что проект является экономически эффективным и способен генерировать прибыль сверх первоначальных инвестиций.

- Индекс прибыльности проекта (PI)

Индекс прибыльности показывает отношение приведённой стоимости будущих денежных потоков к первоначальным инвестициям.

Формула:

PI=PV of Future Cash FlowsInitial Investment

В результате расчёта:

PI ≈ 23.65 / 5.6 = 4.2

Если PI > 1, проект считается инвестиционно привлекательным. Полученное значение существенно превышает единицу, что подтверждает эффективность проекта.

- Внутренняя норма доходности (IRR)

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) показывает максимальную стоимость капитала, при которой проект остаётся прибыльным.

Для проекта «НаВырост»:

IRR ≈ 45–60%

Высокое значение IRR характерно для цифровых SaaS-проектов, поскольку после завершения разработки стоимость масштабирования продукта значительно снижается.

- Точка безубыточности проекта

Точка безубыточности показывает минимальное количество платных пользователей, необходимое для покрытия всех расходов проекта.

С учётом:

- операционных затрат;

- комиссии платформ;

- затрат на поддержку;

- средней выручки с пользователя,

проект достигает безубыточности при:

~900–1200 платных пользователей

Данный показатель является достижимым для мобильного приложения с freemium-моделью и соответствует умеренно-консервативному сценарию развития проекта.

- Выводы по экономической эффективности проекта

Проведённый анализ показывает, что проект «НаВырост» обладает положительной экономической эффективностью и может рассматриваться как инвестиционно привлекательный цифровой продукт.

Основные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Первоначальные инвестиции | 2,08 млн ₽ |
| Срок окупаемости | 1,5–2 года |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | ~14–16 млн ₽ |
| Индекс прибыльности (PI) | 3,5–4,2 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | ~45–60% |
| Точка безубыточности | ~900–1200 пользователей |

Экономическая эффективность проекта обеспечивается за счёт:

- низких предельных издержек подключения новых пользователей;

- высокой масштабируемости SaaS-модели;

- подписочной системы монетизации;

- возможности дальнейшего расширения функциональности и партнёрских интеграций.

При этом основными рисками проекта остаются:

- высокая конкуренция на рынке мобильных сервисов;

- необходимость регулярных затрат на продвижение;

- зависимость от магазинов приложений и внешних платформ.