Теоретические вопросы к экзамену

1. Понятие и признаки проекта.

2. Понятие управления программными проектами. История развития.

3. Классификация и типы проектов.

4. Структура проекта. Основные компоненты.

5. Жизненный цикл проекта.

6. Виды организационной структуры компании.

7. Фаза инициации проекта. Управление приоритетами проекта.

8. Концепция проекта.

9. Анализ экономической эффективности проекта. Показатели эффективности.

10. Анализ альтернативных проектов.

11. Общие принципы анализа трудоёмкости проектов.

12. Анализ трудоёмкости проекта по методике PERT.

13. Анализ трудоёмкости проекта по методу функциональных точек.

14. Анализ трудоёмкости проекта по методу COCOMO II.

15. Планирование проекта. Составление иерархической структуры работ.

16. Планирование организационной структуры проекта.

17. Матрица ответственности проекта.

18. Управление конфигурациями и качеством проекта.

19. Составление базового расписания проекта. Диаграмма Ганта.

20. Использование методов сетевого планирования в управлении проектами. Сетевой график.

21. Оценка параметров сетевого графика.

22. Оценка вероятности сокращения сроков выполнения проекта.

23. Управление рисками проекта. Понятие риска. Идентификация рисков.

24. Планирование управления рисками.

25. Качественный анализ рисков.

26. Количественный анализ рисков.

27. Планирование реагирования на риски. Управление направленное на снижение рисков.

28. Основные риски программных проектов и способы их снижения.

29. Формирование команды проекта. Роль лидера. Мотивация.

30. Формирование команды проекта. Организация эффективного взаимодействия между членами

команды.

31. Рабочее планирование.

32. Принципы количественного управления проектами.

33. Гибкие методики управления проектами (Agile) общие принципы.

34. Методика Scrum. Основные принципы.

35. Методика KANBAN. Основные принципы.

36. Методика LEAN. Основные принципы.

Вопросы для самостоятельного изучения (с лекций):

Структура проекта.

Организационная структура команды, реализующей стартап.

Модель видения проекта.

Рассчёт объёма проекта в строках кода.

Принцип дисконтирования.

Диаграмма Ганта.

Перераспределение ресурсов.

Примеры реализации рисков и способы устранения последствий.

Основные командные роли.

Документы, оформляемые на этапе завершения проекта.

Инструментальные средства для управления проектами.

Сильные и слабые стороны применения гибких методов управления проектами.