БИЗНЕС-ПЛАН

ПРОЕКТА «НаВырост»

Мобильное приложение для управления экранным временем

и финансовой грамотности детей

2026

- КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА

Цель бизнес-плана: Настоящий документ представляет собой комплексное экономическое и стратегическое обоснование разработки, вывода на рынок и последующей коммерциализации программного продукта «НаВырост». Он направлен на формирование единого видения развития компании-разработчика ООО «НаВырост», определение оптимальных путей реализации проекта, привлечение инвестиционного капитала и создание эффективной системы управления ресурсами для достижения максимальной финансовой отдачи.

Цель проекта (SMART): выйти на рынок мобильного EdTech/SaaS-сегмента и получить чистую прибыль в размере не менее 15 000 000 ₽ за первые 3 года с момента коммерческого запуска приложения.

Задачи бизнес-плана:

- Провести комплексное исследование рынка мобильных систем родительского контроля и решений по детской финансовой грамотности, определить ключевые боли и потребности целевой аудитории для выявления уникальных преимуществ продукта.

- Детально описать архитектуру, функциональные модули и возможности геймифицированной экосистемы приложения.

- Разработать поэтапный календарный план реализации MVP и последующего масштабирования с четким указанием сроков, бюджетов и необходимых ресурсов.

- Подготовить детальную финансовую модель проекта на базе налогового режима УСН (15%), рассчитать период окупаемости, точку безубыточности и потенциальную доходность для инвесторов.

- Сформировать маркетинговую стратегию продвижения продукта с оценкой эффективности каналов привлечения и удержания пользователей.

- Проанализировать технические, финансовые и юридические риски стартапа и выработать регламентированные стратегии их минимизации.

Задачами проекта являются:

- Удовлетворение потребностей целевой аудитории. Создание надежного, психологически комфортного и удобного инструмента для организации семейного взаимодействия, позволяющего родителям контролировать экранное время детей без использования исключительно запретительных методов, а детям -формировать осознанное отношение к цифровому потреблению и базовые навыки финансового планирования.

- Повышение компетенций участников проекта в области разработки ИТ-продуктов. Развитие и практическая отработка навыков команды в проектировании сложных кроссплатформенных систем на базе Flutter, реализации надежного Backend (Node.js/PostgreSQL), интеграции с системными OS API (Android Screen Time, iOS Screen Time), а также в обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ.

- Вывод компании на рынок цифровых семейных и образовательных решений. Укрепление позиций создаваемого юридического лица ООО «НаВырост» в сегменте мобильных приложений, формирование имиджа технологичного, безопасного и социально ответственного поставщика IT-услуг.

- Получение высокого дохода от коммерциализации продукта. Реализация устойчивой механики монетизации через модель Freemium и Premium-подписки, удержание пользователей за счет регулярного обновления экономических игровых механизмов и масштабирования функционала.

Разрабатываемый программный продукт «НаВырост» представляет собой кроссплатформенное мобильное приложение нового поколения, объединяющее функции родительского контроля, гибкую систему постановки задач и интерактивное обучение финансовой грамотности в рамках единой игровой экономической модели.

Приложение позволит:

- рассматривать экранное время не как фиксированное право, а как ограниченный ресурс, который ребенок самостоятельно зарабатывает через выполнение полезных заданий (учебных, домашних, спортивных);

- вести учет внутренней игровой валюты (ИВ), эквивалентной минутам экранного времени, на балансе персонального «Кошелька времени»;

- самостоятельно принимать решения о накоплении, списании или распределении заработанных ресурсов в специализированном «Магазине наград»;

- использовать элементы глубокой финансовой симуляции: открывать накопительные цели, брать ИВ в кредит у родителей, понимать влияние инфляции баланса на семейный бюджет;

- осуществлять автоматическое списание ИВ в процессе непосредственного использования устройства ребенком и гибко настраивать правила блокировки/разблокировки приложений.

Особенностью платформы является полный уход от традиционных «запретительных» систем контроля, провоцирующих внутрисемейные конфликты, и замена их прозрачными экономическими стимулами, развивающими у ребенка самоорганизацию, дисциплину и ответственность.

Целевая аудитория -семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет, активно использующие мобильные устройства в повседневной жизни, где родители заинтересованы в снижении экранной зависимости ребенка и его раннем финансовом воспитании.

Канал дистрибуции: Продукт распространяется в цифровом формате через официальные магазины мобильных приложений (Google Play, App Store), а также посредством прямой APK-дистрибуции.

Инвестиции и сроки: Для реализации проекта планируется привлечение инвестиций в размере 2 080 980 рублей (сумма синхронизирована с уставным капиталом создаваемого Общества). Срок разработки MVP и подготовки продукта к выходу на рынок составляет 3 месяца (III квартал 2026 года). Срок полной окупаемости первоначальных вложений с учетом дисконтирования составляет 1,5–2 года.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

Целевой аудиторией мобильного приложения «НаВырост» являются семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет, постоянно проживающие в крупных городах России и активно использующие цифровые устройства в повседневной жизни. В последние годы на российском EdTech-рынке и в сегменте систем родительского контроля наблюдается устойчивый и динамичный рост, обусловленный тотальной цифровизацией повседневной жизни детей и изменением подходов к их воспитанию.

Поведение целевой аудитории характеризуется резким ростом потребления цифрового контента: дети в возрасте 5–14 лет проводят перед экранами мобильных устройств в среднем от 3 до 5 часов в день. Этот тренд порождает острую потребность в инструментах регулирования цифрового поведения. При этом современные родители становятся более осознанными: согласно профильным исследованиям, более 65% родителей заявляют, что стандартные жесткие блокировки и запреты вызывают сильные конфликты внутри семьи, снижают внутреннюю мотивацию ребенка и не решают проблему зависимости в долгосрочной перспективе. Возникает выраженный тренд на геймификацию и экономическое стимулирование.

Параллельно фиксируется критический дефицит практических инструментов для развития финансовой грамотности у детей. Теоретические курсы и банковские карты для подростков не связаны с их повседневными обязанностями и цифровыми привычками. Приложение «НаВырост» закрывает эту свободную нишу, объединяя управление экранным временем и финансовое воспитание в едином интерфейсе.

Аудитория продукта неоднородна и делится на несколько ключевых сегментов по мотивам использования, возрасту детей и финансовым возможностям семей.

Сегментация аудитории:

- По мотивам использования:

  - «Контролирующие родители»: Главный мотив -физически ограничить время ребенка в гаджетах, защитить его от нежелательного контента и снизить уровень домашних споров из-за планшета.

  - «Обучающие родители»: Главный мотив -в игровой и безопасной форме привить ребенку навыки планирования бюджета, понимание ценности ресурсов, ценности времени и основ кредитования.

  - «Мотивирующие родители»: Используют приложение как автоматизированную систему поощрения за выполнение домашних обязанностей, спортивных достижений или школьных оценок.

- По возрасту детей (потребителей):

  - Младшая группа (5–9 лет): Дети, только начинающие активно использовать смартфоны. Для них важен простой визуальный дашборд, быстрые и понятные награды за простые задания (убрать игрушки, почитать книгу).

  - Старшая группа (10–14 лет): Подростки с более сложными цифровыми потребностями. Активно используют продвинутые экономические механизмы приложения: копят игровую валюту на долгосрочные реальные награды, берут виртуальные кредиты под процент или распределяют личный бюджет.

- По семейному бюджету:

  - Экономичный сегмент: Семьи, использующие базовую бесплатную версию приложения для одного ребенка с целью автоматизации повседневной рутины.

  - Средний класс и выше: Семьи, готовые оплачивать Premium-подписку (299 р./мес) или Семейный тариф (3 990 р./год) ради доступа к глубокой аналитике, экономическим симуляциям и подключению нескольких детей.

Портрет пользователя (Персона)

На основе проведенного анализа сформирован обобщенный портрет типичного платного пользователя (принимающего решение о покупке подписки).

Имя: Елена, 34 года.

Город: Новосибирск.

Семья: Замужем, двое детей (Максим, 8 лет и Анна, 12 лет).

Должность и доход: Менеджер по логистике, семейный доход -средний по региону.

Цели и мотивация: Елена стремится сократить время, которое дети проводят в смартфонах, но устала от постоянных скандалов при попытке отобрать гаджеты. Она хочет, чтобы дети помогали по дому и хорошо учились не «из-под палки», а осознанно. Также для нее важно дать детям базовые экономические знания, так как старшая дочь уже начинает неконтролируемо тратить карманные деньги.

Цифровые привычки: Активный пользователь смартфона, оплачивает подписки на онлайн-кинотеатры и образовательные платформы. Доверяет отечественным EdTech-сервисам, часто ищет полезные приложения и методики воспитания в тематических блогах и Telegram-каналах.

Болевые точки:

- Постоянные семейные конфликты из-за экранного времени.

- Отсутствие у детей понимания, откуда берутся деньги и почему их нельзя тратить бесконечно.

- Низкая вовлеченность детей в домашние дела и самоорганизацию.

Ожидания от «НаВырост»: Елена рассчитывает получить единый инструмент, который переложит ответственность за экранное время на самих детей. Ей важно, чтобы приложение имело простой родительский интерфейс, систему проверки заданий по фотоотчетам и прозрачные графики трат и заработка игровой валюты ее детьми. Она готова оплачивать Семейный тариф, если это сохранит ее нервы и заменит домашние запреты игровой экономикой.

Сравнительный анализ конкурентов

На рынке присутствует ряд цифровых сервисов, закрывающих отдельные потребности аудитории. Ниже представлена аналитическая таблица, демонстрирующая уникальное рыночное позиционирование проекта «НаВырост».

| Функция / Критерий | НаВырост | Google Family Link | Kidslox | GoHenry (UK) | OurHome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль экранного времени | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Гибкая система биржи задач | ✓ | ✕ | ✕ | частично | ✓ |
| Детская финансовая грамотность | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Геймифицированная экономическая модель | ✓ | ✕ | ✕ | частично | частично |
| Система фотоотчетов для верификации | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Продвинутая симуляция (кредит, инфляция) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

Из таблицы наглядно видно, что прямые конкуренты в сфере родительского контроля (Google Family Link, Kidslox) сфокусированы исключительно на технических ограничениях и блокировках, что не формирует у ребенка внутреннюю мотивацию. Финтех-аналоги (GoHenry) и трекеры задач (OurHome) не имеют инструментов для непосредственного управления экранным временем устройства.

Приложение «НаВырост» является уникальным синергетическим решением, объединяющим все четыре ключевых компонента, что позволяет занять уникальную рыночную нишу в данном сегменте на российском e-travel и EdTech рынке.

Обоснование полезности проекта

Запуск мобильного приложения «НаВырост» приносит измеримую пользу как непосредственным потребителям, так и цифровой индустрии в целом.

- Для потребителей (семей): Продукт решает острую социальную проблему, трансформируя конфликтную тему «гаджетов» в прозрачные экономические отношения. Дети получают безопасную интерактивную среду, где они на практике учатся управлять ограниченными ресурсами, планировать накопления и осознавать ценность времени. Родители полностью автоматизируют рутинный контроль, получают наглядную аналитику развития ребенка и восстанавливают психологический комфорт в семье.

- Для ИТ-индустрии и EdTech-рынка: Проект развивает отечественный сегмент импортозамещающего ПО для семейного использования. Масштабируемая SaaS-модель с низкими предельными издержками на подключение новых пользователей задает новый стандарт для мобильных систем родительского контроля, доказывая эффективность мотивационных и образовательных подходов над жесткими запретами.

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Программный продукт «НаВырост» представляет собой нативное кроссплатформенное мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, разработанное на базе фреймворка Flutter из единой кодовой базы. Продукт выступает в качестве комплексной цифровой экосистемы для всей семьи, автоматизирующей процессы родительского контроля, геймифицированного трекинга задач и раннего финансового воспитания детей.

Инфраструктура системы разделена на два независимых, но синхронизированных в реальном времени пользовательских интерфейса:

- Интерфейс Родителя (Администратор): Предоставляет взрослому пользователю полный контроль над созданием и тарификацией заданий, верификацией отчетов, лимитами использования конкретных приложений и аналитикой финансовой активности ребенка.

- Интерфейс Ребенка (Пользователь): Интерактивный игровой дашборд (для детей 5–14 лет), отображающий текущий баланс виртуального кошелька, доступные задания, магазин наград и экономические симуляторы (сбережения, кредиты).

Центральным звеном системы является интеллектуальная подписочная модель, которая открывает полный доступ к продвинутым экономическим механизмам и сквозному контролю экрана. Пользователь, оформивший подписку стоимостью 299 рублей в месяц (или выбравший пакетный годовой тариф), получает доступ ко всему функционалу приложения, включая:

- собственную распределенную систему учета и автоматического списания игровой валюты (ИВ) за минуты экранного времени;

- инструменты глубокой финансовой симуляции (виртуальное кредитование, автоматическое начисление инфляции на остаток баланса для стимуляции трат);

- модуль верификации задач с помощью обязательных фотоотчетов ребенка, защищенный от подделок;

- приоритетную техническую поддержку и расширенную педагогическую аналитику семейного бюджета.

Для обеспечения прозрачности ценности продукта ниже представлена сравнительная таблица возможностей бесплатной и платной версий мобильного приложения «НаВырост».

Сравнительный анализ функциональных возможностей тарифов

| Функциональная возможность | Бесплатная версия (Базовый) | С Premium-подпиской (299 ₽/мес) |
| --- | --- | --- |
| Регистрация, авторизация и создание семейного профиля | + | + |
| Подключение одного детского профиля к аккаунту | + | + (до 5 детей в Семейном тарифе) |
| Создание базовых текстовых заданий родителями | + | + |
| Верификация выполнения задач через систему фотоотчетов | – | + |
| Базовый кошелек времени (начисление ИВ за минуты) | + | + |
| Автоматическое блокирование экрана при нулевом балансе ИВ | + | + |
| Доступ к «Магазину наград» (покупка экранного времени) | + | + |
| Обмен ИВ на реальные денежные поощрения от родителей | – | + |
| Инструменты симуляции экономики (кредит ИВ, инфляция) | – | + |
| Модуль «Накопительные цели» (долгосрочные сбережения) | – | + |
| Сводная аналитика и интерактивные графики для родителей | – | + |
| Приоритетная поддержка и автоматические обновления | – | + |

Для стабильного функционирования платформы используется серверная часть (Backend) на базе Node.js, развернутая в отказоустойчивой облачной инфраструктуре (Yandex Cloud / VK Cloud) с возможностью горизонтального масштабирования. Все транзакции, связанные с изменением баланса игровой валюты, являются строго атомарными и логируются в защищенной реляционной базе данных PostgreSQL. Передача данных между мобильными клиентами и API Gateway осуществляется по шифрованным протоколам HTTPS с использованием JWT-токенов, что гарантирует полную безопасность и соответствие требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Маркетинговая стратегия проекта «НаВырост» реализуется параллельно с этапом разработки (начиная с 3-го месяца проектирования). Это позволяет сформировать устойчивый пул потенциальных пользователей (Pre-launch аудиторию) еще до момента официального релиза приложения в магазинах App Store и Google Play.

Основным методом платного привлечения трафика на первом этапе выступает высокоэффективная таргетированная и контекстная реклама в русскоязычном сегменте (VK Реклама, Яндекс.Директ, Telegram Ads), направленная на целевое ядро -родителей с детьми в возрасте от 5 до 14 лет.

Для проведения рекламных кампаний в поисковых системах сформировано семантическое ядро, содержащее ключевые запросы с высокой конверсионной емкостью. Ниже представлены результаты прогноза стоимости и эффективности рекламной кампании на базе инструментов комплексного анализа трафика.

Расчет стоимости и эффективности рекламной кампании (Год 1)

| Ключевые фразы (поисковые запросы) | Примерное кол-во запросов в месяц | Объём трафика (%) | Прогноз показов в квартал | Прогноз переходов (кликов) | Средняя цена клика (CPC), руб. | Примерный квартальный бюджет, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| родительский контроль скачать | 85 000 | 62 | 92 000 | 15 400 | 18,50 | 284 900,00 |
| ограничить время ребенка в телефоне | 42 000 | 62 | 48 000 | 7 800 | 22,10 | 172 380,00 |
| финансовая грамотность для детей | 68 000 | 62 | 74 000 | 11 200 | 25,00 | 280 000,00 |
| приложение задания для детей | 15 000 | 62 | 18 000 | 2 100 | 31,40 | 65 940,00 |
| ИТОГО (с учетом оптимизации трафика) | 210 000 | — | 232 000 | 36 500 | — | 803 220,00 |

С учетом сопутствующих каналов продвижения (контент-маркетинг в профильных сообществах, ASO-оптимизация страниц в App Store/Google Play и реферальные программы), суммарный маркетинговый бюджет на первый год работы составит 1 160 000 рублей.

Воронка продаж и конверсия пользовательской базы

На основе прогнозных показателей привлечения трафика и среднерыночной конверсии для EdTech/SaaS freemium-продуктов сформирована следующая воронка продаж на конец Года 1:

- Осведомленность и переходы: 36 500 целевых кликов с рекламы + органический трафик из магазинов приложений = ~20 000 уникальных скачиваний приложения.

- Регистрация (Конверсия 60%): Создание семейного аккаунта, заполнение профилей родителей и привязка устройств детей -12 000 зарегистрированных семей.

- Активация (Конверсия 50% от регистраций): Постановка первого реального задания родителем, отправка первого фотоотчета ребенком и успешное начисление стартовой игровой валюты -6 000 активных семей.

- Конверсия в покупку (15% от активных): Переход на Premium-подписку (помесячную или годовую) для разблокировки продвинутых экономических модулей и снятия лимитов -900 платных пользователей к концу первого года.

Стратегический план маркетинговых активностей

Для обеспечения стабильного роста платной пользовательской базы на 3–5% ежемесячно в течение последующих периодов, утвержден следующий план маркетинговых работ:

| Этап / Задача | Ключевой ожидаемый результат | Сроки реализации | Бюджет (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркетинговый анализ | Определение демографических и психографических триггеров родителей, детальный аудит обновлений Family Link и Kidslox. | Месяц 1–2 | В рамках накладных расходов |
| ASO-оптимизация и креативы | Создание видеороликов, скриншотов экранов приложения, текстовое описание и индексация ключевых слов в App Store/Google Play. | Месяц 2–3 | 30 000,00 |
| Развертывание контент-маркетинга | Запуск экспертного блога на тему: «Как избавить ребенка от гаджетозависимости без скандалов», публикации у инфлюенсеров. | Постоянно (с Месяца 2) | 50 000,00 |
| Настройка и запуск Яндекс.Директ / VK | Тестирование объявлений, запуск контекстной и таргетированной рекламы на сегмент «Родители». | Месяц 3–6 | 120 000,00 |
| Запуск реферальной программы | Интеграция механики «Приведи друга -получи месяц Premium-подписки бесплатно» для снижения стоимости привлечения (CAC). | Месяц 4 (пост-релиз) | 40 000,00 |

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав команды проекта и управление человеческими ресурсами

Для успешной технической реализации и развертывания программного продукта «НаВырост» сформирована внутренняя команда ИТ-специалистов. Затраты на оплату труда (ФОТ) рассчитаны исходя из суммарной трудоемкости задач этапа разработки MVP (920 человеко-часов). В соответствии со спецификой ИТ-инжиниринга, расходы на ФОТ разработчиков, лицензии на ПО и использование сторонних API выступают переменными издержками (Variable Costs, VC), изменяющимися пропорционально масштабу разрабатываемого функционала.

Сводные данные по штатному расписанию, ставкам и бюджетам представлены в таблице:

| ИТ-роль / Позиция | Кол-во (чел) | Общая трудоемкость (ч) | Почасовая ставка (₽) | Итоговый ФОТ (без начисления взносов), ₽ | Ключевые функциональные обязанности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend-разработчик | 1 | 320 | 1 100 | 352 000 | Проектирование схемы БД, реализация бизнес-логики, REST API, интеграция JWT. |
| Mobile-разработчик | 1 | 320 | 1 000 | 320 000 | Кроссплатформенная верстка на Flutter, интеграция Screen Time API. |
| UI/UX-дизайнер | 1 | 80 | 700 | 56 000 | Проектирование семейных дашбордов, прототипирование интерфейсов в Figma. |
| DevOps-инженер | 1 | 40 | 900 | 36 000 | Настройка окружений Yandex Cloud, Docker-контейнеризация, CI/CD пайплайны. |
| QA-инженер | 1 | 80 | 600 | 48 000 | Функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование системы. |
| Руководитель проекта | 1 | 80 | 900 | 72 000 | Управление рисками, контроль контрольных точек, координация команды. |
| ИТОГО ФОТ (базовый) | — | 920 ч | — | 884 000 | — |
| Страховые взносы (30%) | — | — | — | 265 200 | Обязательные отчисления в фонды РФ |
| ИТОГО С ВЗНОСАМИ | — | — | — | 1 149 200 | Полный объем прямых затрат на персонал (VC) |

5.2. Матрица распределения ответственности RACI

Для исключения дублирования функций и регламентации процессов взаимодействия внутри ИТ-команды на всех этапах производства программного продукта применяется матрица ответственности RACI:

| Основные этапы / Работы | PM | Backend | Mobile | UX | DevOps | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований и утверждение ТЗ | R/A | C | C | C | I | I |
| Проектирование архитектуры и схемы БД | A | R | C | I | C | I |
| Разработка REST API и модулей безопасности | A | R | C | I | I | C |
| Разработка мобильного UI и логики интерфейса | A | C | R | R | I | C |
| Развертывание инфраструктуры и CI/CD | A | C | I | I | R | I |
| Функциональное и нагрузочное тестирование | A | C | C | I | C | R |
| Подготовка эксплуатационной документации | R/A | C | C | I | C | C |
| Публикация и релиз в App Store / Google Play | R/A | C | R | I | R | C |

Обозначения: R -Ответственный исполнитель (Responsible); A -Утверждающий результат (Accountable); C -Консультирующий эксперт (Consulted); I -Информируемое лицо (Informed).

5.3. Календарный план работ по проекту (Разработка MVP)

Производственный цикл создания первой коммерческой версии (MVP) мобильного приложения «НаВырост» рассчитан на период с 1 июля 2026 года по 11 сентября 2026 года. Ниже представлена детальная декомпозиция этапов, полностью соответствующая файлу «Диаграмма Ганта - MVP.xlsx».

| № | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Длит. (дни) | Ключевой результат (веха) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БД: схема пользователей и семей | 01.07.2026 | 03.07.2026 | 3 | Схема данных инициализирована в PostgreSQL. |
| 2 | Регистрация и вход - API | 03.07.2026 | 07.07.2026 | 3 | Готовы эндпоинты авторизации и JWT-логика. |
| 3 | Семейная группа - API | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 3 | Реализована логика связывания аккаунтов. |
| 4 | Регистрация и вход - мобильный UI | 09.07.2026 | 13.07.2026 | 3 | На Flutter сверстаны экраны онбординга. |
| 5 | Профиль и семья - мобильный UI | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 3 | Готов интерфейс управления семейной группой. |
| 6 | БД: транзакции и баланс ИВ | 15.07.2026 | 17.07.2026 | 3 | Архитектура кошелька ИВ заложена в базу данных. |
| 7 | API начисления и списания ИВ | 14.07.2026 | 16.07.2026 | 3 | Реализованы атомарные методы изменения баланса. |
| 8 | Экран баланса - мобильный UI | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 2 | Визуализирован текущий кошелек времени ребенка. |
| 9 | История транзакций - мобильный UI | 21.07.2026 | 23.07.2026 | 3 | Выведен детализированный лог доходов и расходов. |
| 10 | БД: задания и статусы | 24.07.2026 | 28.07.2026 | 3 | Созданы таблицы для хранения задач биржи. |
| 11 | CRUD заданий - API | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 3 | Написаны серверные методы управления задачами. |
| 12 | Отправка отчета и смена статуса - API | 03.08.2026 | 05.08.2026 | 3 | Реализован шлюз загрузки отчетов на сервер. |
| 13 | Создание задания - UI родителя | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 3 | Готова форма постановки задач в родительской версии. |
| 14 | Список заданий - UI ребенка | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 3 | Детский дашборд отображает активную биржу задач. |
| 15 | Фотоотчет - UI ребенка | 14.08.2026 | 18.08.2026 | 3 | Интегрирована системная камера для верификации. |
| 16 | Проверка отчетов - UI родителя | 19.08.2026 | 21.08.2026 | 3 | Реализован экран аппрува выполненных заданий. |
| 17 | БД: правила и лимиты приложений | 17.08.2026 | 18.08.2026 | 2 | Подготовлены таблицы хранения политик ограничений. |
| 18 | API управления правилами | 19.08.2026 | 21.08.2026 | 3 | Сервер готов передавать лимиты на устройства. |
| 19 | Интеграция с OS API - Android | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 3 | Налажен фоновый трекинг Screen Time на Android. |
| 20 | Интеграция с OS API - IOS | 01.09.2026 | 03.09.2026 | 3 | Подключены профили ограничений Apple Device Activity. |
| 21 | Автосписание ИВ за экранное время | 04.09.2026 | 07.09.2026 | 2 | Связана работа фонового таймера ОС с кошельком ИВ. |
| 22 | Управлением правилами - UI родителя | 09.09.2026 | 11.09.2026 | 3 | Финал: интерфейс гибкой блокировки готов к релизу. |

5.4. Визуализация календарного графика (Диаграмма Ганта)

На основе матрицы технологических взаимосвязей и последовательностей задач критический путь проекта охватывает 5 основных спринтов. Графическое представление параллельности потоков Backend-разработки, верстки кроссплатформенного UI на Flutter и низкоуровневой интеграции с мобильными ОС приведено ниже:

Диаграмма Ганта для проекта «НаВырост»

5.5. Требования к технической инфраструктуре и безопасности

Функционирование кроссплатформенной экосистемы «НаВырост» опирается на жестко регламентированные требования к аппаратно-программному обеспечению:

- Минимальные системные требования мобильного клиента: Смартфоны под управлением Android 10.0+ / iOS 15.0+; тактовая частота процессора от 1,8 ГГц, объем ОЗУ не менее 3 ГБ, наличие свободной физической памяти от 200 МБ, обязательное наличие встроенной камеры для отправки фотоотчетов верификации задач.

- Конфигурация облачной инфраструктуры: Серверная часть развертывается на мощностях Yandex Cloud / VK Cloud в изолированных Docker-контейнерах. Минимальные параметры: 4 виртуальных процессорных ядра (vCPU), 8 ГБ оперативной памяти (RAM), 100 ГБ на быстром твердотельном накопителе (SSD). Архитектура предусматривает бесшовное горизонтальное и вертикальное масштабирование без внесения изменений в прикладной код бизнес-логики.

- Надежность и доступность: Коэффициент доступности серверной части (SLA) -не менее 99,5% в месяц. Среднее время автоматического восстановления системы после критического программного сбоя -не более 1 часа. Потеря данных о транзакциях ИВ и балансах пользователей недопустима благодаря репликации БД PostgreSQL и ежедневному резервному копированию в объектное хранилище S3.

6. РИСКИ ПРОЕКТА

6.1. Реестр рисков ИТ-проекта

Для обеспечения экономической устойчивости и непрерывности процессов разработки и эксплуатации мобильного приложения «НаВырост» сформирован сквозной реестр рисков. Все потенциальные угрозы классифицированы по типам, для каждой определены триггеры, последствия, а также регламентирующие документы и остаточная стоимость корректирующих воздействий.

| № | Наименование риска | Отдел / Владелец | Событие (Триггер) | Вид риска | Описание и причины | Последствия | Первоначальная оценка (В / П / Р) | Меры снижения (Воздействие) | Регламентирующий документ | Остаточная оценка (В / П / Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения системных OS API (Screen Time) | Технический отдел / Тимлид разработки | Изменение политик Apple/Google, блокировка кастомных профилей ограничений | Технический | Невозможность автоматического фонового списания ИВ за экранное время из-за закрытия системных эндпоинтов. | Невозможность использования главного функционала, массовые жалобы пользователей. | 2 / 3 / 6 (Средний) | Разработка альтернативных методов интеграции (MDM-профили, локальный VPN-шлюз фильтрации трафика). | Техническое задание, Архитектурное описание | 1 / 2 / 2 (Низкий) |
| 2 | Превышение изначального бюджета | Финансовый отдел / Руководитель проекта | Ошибка планирования трудоемкости, удорожание лицензий и облачной инфраструктуры | Финансовый | Рост затрат на ФОТ или сторонние сервисы выше запланированных 1 734 150 руб.. | Остановка разработки, дефицит ликвидности для запуска маркетинга. | 2 / 3 / 6 (Средний) | Использование заложенного резерва на риски 10% (157 650 руб.) в смете, жесткий контроль milestones. | План управления проектом, Сводная смета затрат | 1 / 2 / 2 (Низкий) |
| 3 | Утечка персональных данных пользователей | Технический отдел / Руководитель проекта | Несанкционированный доступ к БД PostgreSQL, уязвимость API Gateway | Юридический / Технический | Компрометация личных данных семейных групп (ФИО, email, фотоотчеты детей). | Огромные оборотные штрафы со стороны Роскомнадзора, критический крах репутации. | 1 / 3 / 3 (Средний) | Сквозное шифрование AES-256, Argon2 для паролей, проведение pen-test перед релизом. | Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» | 1 / 2 / 2 (Низкий) |
| 4 | Превышение изначальных сроков проекта | Отдел управления / Руководитель проекта | Болезнь разработчика, непредвиденные сложности при интеграции Flutter-клиента | Технический | Срыв релиза MVP в III квартале 2026 года. | Сдвиг маркетинговой кампании, увеличение операционных затрат. | 2 / 2 / 4 (Средний) | Закладывание 15% временного буфера в календарный план, еженедельные ревью прогресса (Agile). | Календарный план работ, Договор № НВ-01/2026 | 1 / 1 / 1 (Низкий) |
| 5 | Низкая конверсия из Free в Paid-тариф | Коммерческий отдел / Маркетолог | Неправильное ценовое позиционирование, сложный онбординг родителей | Коммерческий | Доля Premium-подписчиков от активной базы падает ниже целевых 15%. | Падение выручки Года 1 ниже 2 906 100 руб., рост срока окупаемости. | 2 / 2 / 4 (Средний) | Проведение продуктовых A/B-тестирований, упрощение сценариев Кошелька ИВ, геймификация онбординга. | Маркетинговый план, Воронка продаж | 2 / 1 / 2 (Низкий) |

Примечание: В колонках оценки рисков используются индексы: В -Вероятность (1 -низкая, 2 -средняя, 3 -высокая); П -Последствия (1 -легкие, 2 -средние, 3 -тяжелые/критические); Р -Итоговый ранг (произведение В × П).

6.2. Матрицы оценки рисков

6.2.1. Матрица первоначальной (общей) оценки рисков

До внедрения регламентированных мер реагирования ключевые технологические и финансовые риски проекта находятся в зоне средней критичности, требуя обязательного резервирования ресурсов.

| Последствия Вероятность | Лёгкие (1) | Средние (2) | Тяжёлые (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая (1) |  |  | 3 |
| Средняя (2) |  | 4, 5 | 1, 2 |
| Высокая (3) |  |  |  |

6.2.2. Матрица остаточной оценки рисков

После применения защитных механизмов, резервирования бюджета (157 650 руб.) и внедрения криптографических стандартов безопасности, все риски смещаются в безопасную зеленую зону с минимальным уровнем воздействия на проект.

| Последствия Вероятность | Лёгкие (1) | Средние (2) | Тяжёлые (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкая (1) | 4 | 1, 2, 3 |  |
| Средняя (2) | 5 |  |  |
| Высокая (3) |  |  |  |

6.3. Карточки наиболее критических рисков

Карточка риска № 1: Ограничения системных OS API

- Категория: Технический риск.

- Причина: Ужесточение политики безопасности корпораций Apple и Google в отношении фонового мониторинга активности.

- Симптомы: Сбой при вызове методов Screen Time API / Device Activity, операционная система принудительно завершает фоновые процессы приложения «НаВырост».

- Последствия: Потеря возможности автоматического учета минут экранного времени, разрушение замкнутого цикла игровой экономики.

- Управляющее воздействие: Разработка альтернативного модуля контроля на базе локального VPN-туннеля устройства (фильтрация пакетов развлекательных приложений) или MDM-профилей (Mobile Device Management).

- Ранг: Средний (Остаточный ранг -Низкий).

- Исходные данные: Техническое задание, Раздел «Архитектура системы».

Карточка риска № 2: Превышение изначального бюджета разработки

- Категория: Финансовый риск.

- Причина: Изменение функциональных требований в ходе спринтов, недооценка трудоемкости интеграции кроссплатформенного Flutter-клиента.

- Симптомы: Исчерпание базового лимита прямых затрат (1 576 500 руб.) до момента завершения интеграционных тестов.

- Последствия: Кассовый разрыв, задержка выплаты ФОТ ИТ-команде, срыв сроков публикации в сторах.

- Управляющее воздействие: Активация заложенного в смету резерва на риски (10% / 157 650 руб.). Приоритезация задач по методу MoSCoW с заморозкой второстепенных функций до получения первой коммерческой выручки.

- Ранг: Средний (Остаточный ранг -Низкий).

- Исходные данные: Сводная смета затрат на разработку, План обеспечения ресурсами.

Вывод: Разработанная комплексная система управления рисками, опирающаяся на финансовое резервирование и дублирование технических каналов интеграции с мобильными ОС, обеспечивает высокий запас прочности стартапа «НаВырост». Это гарантирует инвесторам сохранность капитала и достижение плановых операционных показателей.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. Организационно-правовая форма предприятия

Для реализации проекта «НаВырост» планируется создание общества с ограниченной ответственностью ООО «НаВырост».

Выбор организационно-правовой формы обусловлен следующими преимуществами:

- ограниченная ответственность участников в пределах их вкладов в уставный капитал;

- возможность привлечения инвестиций и последующего масштабирования бизнеса;

- упрощенный порядок управления компанией;

- высокий уровень доверия со стороны инвесторов, партнеров и государственных институтов развития.

Компания будет осуществлять деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами.

В качестве системы налогообложения планируется применение УСН 15% («Доходы, уменьшенные на величину расходов»).

7.2. Организационная структура управления

На этапе разработки и вывода продукта на рынок применяется линейно-функциональная организационная структура управления.

Cтруктура ролей в ООО «НаВырост»:

- Генеральный директор

- Руководитель проекта (Product Owner)

- Team leader

- Backend-разработчик

- Mobile-разработчик

- UI/UX-дизайнер

- DevOps-инженер

- QA-инженер

- Специалист по маркетингу и продвижению

- Специалист технической поддержки

- Бухгалтерское сопровождение (аутсорсинг)

Генеральный директор осуществляет стратегическое руководство компанией, принимает решения по вопросам финансирования, развития продукта и взаимодействия с инвесторами.

Руководитель проекта отвечает за координацию процессов разработки, контроль выполнения календарного плана, управление рисками и обеспечение качества конечного продукта.

7.3. Распределение управленческих функций

Для обеспечения эффективного функционирования предприятия полномочия между участниками проекта распределяются следующим образом:

| Должность | Основные функции |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Стратегическое управление, инвестиции, развитие бизнеса |
| Руководитель проекта | Координация работ, контроль сроков и бюджета |
| Backend-разработчик | Серверная архитектура, API, безопасность данных |
| Mobile-разработчик | Разработка мобильного приложения на Flutter |
| UI/UX-дизайнер | Проектирование пользовательского интерфейса |
| DevOps-инженер | Облачная инфраструктура и CI/CD |
| QA-инженер | Контроль качества и тестирование |
| Маркетолог | Продвижение продукта и аналитика рекламных кампаний |
| Специалист поддержки | Консультирование пользователей и обработка обращений |

7.4. Кадровая политика

Кадровая политика ООО «НаВырост» направлена на формирование высококвалифицированной команды специалистов в области информационных технологий, цифрового маркетинга и клиентского сервиса.

Основными принципами кадровой политики являются:

- привлечение сотрудников с опытом разработки мобильных продуктов;

- постоянное повышение квалификации персонала;

- использование современных методов управления проектами (Agile, Scrum);

- создание системы материальной и нематериальной мотивации;

- обеспечение комфортных условий удаленной и гибридной работы.

На первоначальном этапе большинство сотрудников привлекаются на проектной основе. По мере роста пользовательской базы планируется расширение штата технической поддержки, маркетинга и продуктового менеджмента.

7.5. Система управления проектом

Управление разработкой программного продукта осуществляется по гибкой методологии Agile с использованием двухнедельных спринтов.

Основные инструменты управления:

- Jira — управление задачами и спринтами;

- GitHub — хранение исходного кода и контроль версий;

- Figma — проектирование интерфейсов;

- Confluence — ведение проектной документации;

- Telegram и корпоративные видеоконференции — оперативная коммуникация команды.

Контроль выполнения проекта осуществляется посредством еженедельных совещаний, анализа ключевых показателей эффективности (KPI) и ежемесячного отчета о ходе реализации проекта.

7.6. План развития организационной структуры

По мере увеличения числа пользователей и роста выручки планируется расширение организационной структуры. Не исключено, что расширение будет уже в первый год.

На втором году работы предполагается введение следующих должностей:

- Product Manager;

- аналитик данных;

- специалист по информационной безопасности;

- дополнительный специалист технической поддержки.

На третьем году работы при достижении аудитории свыше 100 000 семейных аккаунтов предусматривается создание отдельных подразделений:

- отдела разработки;

- отдела маркетинга;

- службы клиентской поддержки;

- отдела аналитики и развития продукта.

Это позволит обеспечить устойчивое масштабирование бизнеса без снижения качества предоставляемых услуг.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Декомпозиция затрат на разработку по подсистемам функционала

Общая стоимость создания кроссплатформенного приложения «НаВырост» до момента его вывода на рынок включает в себя затраты на оплату труда ИТ-специалистов (с учетом взносов), аренду инфраструктуры, лицензирование и заложение резерва на риски. При расчёте инвестиционной потребности учтены косвенные налоги, включённые в стоимость приобретаемых услуг и программного обеспечения сторонних поставщиков. Компания планирует применять УСН 15%, поэтому НДС не является самостоятельным налоговым обязательством организации и рассматривается как часть затрат на приобретение ресурсов. На основе методологии функциональных точек (FPA) и калькуляции себестоимости, совокупный объем первоначальных инвестиций составляет 2 080 980 рублей (с НДС).

В соответствии со структурой производственного плана, данные затраты распределены по ключевым подсистемам программного продукта:

| № | Функциональная подсистема / Компонент | Состав затрат (Лицензии, ПО, API, ФОТ) | Сумма затрат (без НДС), ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подсистема регистрации, семейных групп и безопасности | СУБД PostgreSQL, JWT-аутентификация, SMS-шлюзы верификации, аудит соответствия ФЗ-152 | 185 000 |
| 2 | Модуль «Кошелек времени» и Биржа задач | API атомарного начисления/списания ИВ, логика CRUD, фотоотчеты, объектное хранилище S3 | 320 000 |
| 3 | Модуль «Родительский контроль» и OS API | Интеграция с низкоуровневыми Android 10+ / iOS 15+ Screen Time API, фоновый трекинг активности | 460 000 |
| 4 | Экономические симуляции и Магазин наград | Модули виртуального кредитования, накопительных целей, логика инфляции баланса и учета выплат | 240 000 |
| 5 | Инфраструктура публикации и развертывания | Yandex Cloud, Docker-контейнеризация, Apple Developer Program, Google Play, Firebase Cloud Messaging | 131 500 |
| 6 | Эксплуатационная документация и QA-тестирование | Протоколы испытаний, техническое задание, руководства пользователей по ЕСПД | 240 000 |
| – | Итого прямые затраты на продукт |  | 1 576 500 |
| – | Резерв на коммерческие и технические риски (10%) | Финансовый буфер на случай изменения требований ОС или сдвига сроков | 157 650 |
| – | ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (без НДС) |  | 1 734 150 |
| – | Налог на добавленную стоимость (НДС 20%) | Начисление при передаче прав на продукт балансодержателю | 346 830 |
| – | ИТОГО С НДС (Инвестиционный капитал) | Сумма, обеспеченная уставным капиталом ООО «НаВырост» | 2 080 980 |

8.2. Операционные расходы (OpEx) после запуска проекта

После публикации продукта в сторах в III квартале 2026 года, проект переходит на ежегодное обслуживание. Фиксированный объем операционных затрат (OpEx) первого года составляет 1 160 000 рублей. Начиная с Года 2, в связи с ростом пользовательской базы до 100 000+ семейных аккаунтов (включая бесплатные тарифы), нагрузка на облачные сервера и техподдержку увеличивается.

Динамика планового фиксированного OpEx по периодам:

- Год 1: 1 160 000 ₽ (включает: серверы -180 тыс. ₽, техподдержка -240 тыс. ₽, SMS/Push -90 тыс. ₽, обновления -350 тыс. ₽, маркетинг -300 тыс. ₽).

- Год 2: 1 450 000 ₽ (плановый рост мощностей серверов и расширение штата поддержки).

- Год 3: 1 850 000 ₽ (масштабирование инфраструктуры под нагрузку).

Дополнительно в финмодели учитываются переменные операционные расходы -комиссия платформ App Store и Google Play в размере 15% от валового объема входящей выручки.

8.3. Помесячный финансовый план на Год 1 и плановые потоки до Года 3

В соответствии с формой КНД 1150001, компания функционирует в правовом поле упрощенной системы налогообложения по ставке УСН 15% (объект: «Доходы, уменьшенные на величину расходов»). Первые 3 месяца 2026 года (июль – сентябрь) отведены под бесприбыльный цикл производства MVP. С октября 2026 года (4-й месяц) стартуют продажи Premium-подписок по цене 299 ₽/мес с конверсией 15% из активной базы. Средний годовой доход с одного платного пользователя (ARPU) составляет 3 229 ₽.

Сводная таблица движения денежных средств (Cash Flow) за первые 3 года реализации проекта:

| Период / Месяц | Платные подписчики | Валовая выручка, ₽ | Комиссия сторов (15%), ₽ | Фиксированный OpEx, ₽ | Налог УСН (15% от прибыли), ₽ | Чистый денежный поток (Net CF), ₽ | Накопленный дисконтированный NPV, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год 0 | — | — | — | — | — | -2 080 980 | -2 080 980 |
| М1 (Июль 2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (Разработка MVP) | -2 080 980 |
| М2 (Август 2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (Разработка MVP) | -2 080 980 |
| М3 (Сентябрь 2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (Релиз MVP) | -2 080 980 |
| М4 (Октябрь 2026) | 200 | 645 800 | 96 870 | 290 000 | 38 839 | +220 091 | -1 894 563 |
| М5 (Ноябрь 2026) | 500 | 1 614 500 | 242 175 | 290 000 | 162 349 | +919 976 | -1 115 342 |
| М6 (Декабрь 2026) | 900 | 2 906 100 | 435 915 | 290 000 | 327 028 | +1 853 157 | -971 253 |
| ИТОГО ГОД 1 | 900 | 2 906 100 | 435 915 | 1 160 000 | 528 216 | +1 310 185 | -971 253 |
| ИТОГО ГОД 2 | 2 200 | 7 103 800 | 1 065 570 | 1 450 000 | 688 234 | +4 588 230 | +2 323 096 |
| ИТОГО ГОД 3 | 4 000 | 1 2 916 000 | 1 937 400 | 1 850 000 | 1 369 290 | +9 128 600 | +7 882 413 |

Экономическое обоснование: Пауза по операционным расходам в первые три месяца разработки минимизирует убытки на этапе старта. С момента запуска коммерческих продаж в октябре 2026 года высокая маржинальность SaaS-модели и низкие предельные издержки масштабирования позволяют компании выйти на чистую операционную прибыль.

На 18-м месяце реализации (конец II квартала 2027 года) накопленный чистый денежный поток полностью покрывает сумму первоначальных вложений в размере 2 080 980 рублей, выводя проект в зону чистой прибыли для инвесторов и основателей. После этого они будут получать по 20 % прибыли от реализации продукта на рынке.

8.4. Сводные показатели инвестиционной привлекательности проекта

Для комплексной оценки целесообразности вложения капитала в проект «НаВырост» был проведен долгосрочный инвестиционный анализ. Спецификой цифровых SaaS-продуктов является высокая доля первоначальных затрат на этапе проектирования и разработки при минимальных предельных издержках на подключение каждого последующего пользователя. Это обеспечивает стремительный рост прибыльности ИТ-стартапа после преодоления критической точки безубыточности.

Интегральные показатели эффективности проекта, рассчитанные при ставке дисконтирования r = 18% (отражающей инфляционные риски, стоимость капитала на российском рынке и венчурные риски ИТ-сегмента), представлены в таблице:

| Инвестиционный показатель | Значение | Экономический комментарий и интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Первоначальные инвестиции (I_0) | 2 080 980 ₽ | Полный объем предпроизводственных затрат с учетом НДС (обеспечен уставным капиталом). |
| Срок окупаемости (PP / Payback Period) | ~18 мес. | Накопленный чистый денежный поток превышает первоначальные вложения в течение 2-го года. |
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | ~23,65 млн ₽ | Значение NPV > 0 за 5-летний горизонт подтверждает высокую коммерческую состоятельность проекта. |
| Индекс прибыльности (PI) | ~4,2 | Каждый вложенный инвестором рубль генерирует до 4,2 рублей дисконтированной чистой прибыли. |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | ~162% | Максимальная стоимость капитала, которую может выдержать проект. Существенно превышает ставку дисконтирования. |
| Точка безубыточности (BEP) | ~423польз. | Объем платной аудитории, полностью покрывающий фиксированные OpEx и амортизацию инвестиций. |

8.5. Дисконтированные денежные потоки проекта (5-летний горизонт)

Математический расчет накопленного чистого дисконтированного дохода (NPV) по годам реализации проекта демонстрирует динамику возврата капитала:

- Год 0 (Инвестиции): Денежный поток: -2 080 980 ₽ | Коэф. дисконтирования: 1,000 | Накопленный NPV: -2 080 980 ₽.

- Год 1: Денежный поток: +1 310 185 ₽ | Коэф. дисконтирования: 0,847 | Дисконтированный CF: +1 109 727 ₽ | Накопленный NPV: -971 253 ₽.

- Год 2: Денежный поток: +4 588 230 ₽ | Коэф. дисконтирования: 0,718 | Дисконтированный CF: +3 294 349 ₽ | Накопленный NPV: +2 323 096 ₽.

- Год 3: Денежный поток: +9 128 600 ₽ | Коэф. дисконтирования: 0,609 | Дисконтированный CF: +5 559 317 ₽ | Накопленный NPV: +7 882 413 ₽.

- Год 4: Денежный поток: ~14 000 000 ₽ | Коэф. дисконтирования: 0,516 | Дисконтированный CF: ~7 224 000 ₽ | Накопленный NPV: ~15 106 413 ₽.

- Год 5: Денежный поток: ~16 000 000 ₽ | Коэф. дисконтирования: 0,437 | Дисконтированный CF: ~6 992 000 ₽ | Накопленный NPV: ~22 098 413 ₽.

Переход накопленного дисконтированного потока в положительную зону происходит на второй год функционирования платформы. К пятому году операционной деятельности проект генерирует устойчивый финансовый поток, кратно перекрывающий первоначальные риски.

8.6. Расчет точки безубыточности (Break-Even Point)

Для определения порога финансовой устойчивости по методу Direct Costing были сопоставлены удельные доходы на одного пользователя и постоянные затраты первого года:

- Средняя годовая выручка с одного платного пользователя (ARPU): 3 229 ₽.

- Комиссия маркетплейсов App Store / Google Play (15%): 484 ₽/польз..

- Чистая маржинальная выручка с единицы ( Цена - VC_{ед} ): 2 745 ₽/польз..

- Фиксированные операционные затраты (OpEx Года 1): 1 160 000 ₽.

Точка безубыточности (целевой ориентир безопасности) находится в диапазоне ~423 платных пользователей. Целевой показатель в 423 премиум-подписчиков достигается уже в течение Года 1. Это полностью соответствует стандартным метрикам рынка EdTech и мобильного детского SaaS.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный комплексный технико-экономический анализ и детальное продуктовое планирование подтверждают, что мобильная экосистема «НаВырост» является высокорентабельным, инвестиционно привлекательным и технически реализуемым цифровым продуктом с высоким потенциалом масштабирования на российском рынке семейного ПО.

Ключевые выводы по итогам разработки бизнес-плана:

- Уникальность и дифференциация. В отличие от прямых конкурентов (Google Family Link, Kidslox), продукт уходит от деструктивных психологических блокировок, заменяя их прозрачной игровой экономической моделью, где экранное время является ресурсом. Это снижает семейные конфликты и одновременно развивает финансовую грамотность ребенка.

- Экономическая устойчивость. Использование налогового режима УСН 15% («Доходы минус расходы») в сочетании с подписочной моделью (Freemium/Premium) гарантирует компании высокую операционную маржинальность (65%) и предсказуемый поток регулярной выручки (MRR) по мере расширения базы.

- Быстрая окупаемость. Срок окупаемости инвестиций в ~18 месяцев, высокое значение внутренней нормы доходности (IRR ~162%) и положительный накопленный NPV подтверждают надежность вложений.

- Технологический суверенитет и масштабируемость. Архитектура системы на базе Flutter и Node.js спроектирована под одновременное обслуживание более 100 000 семейных аккаунтов без изменения прикладной логики, полностью отвечая требованиям 152-ФЗ «О персональных данных».

Итог: Мобильное приложение «НаВырост» рекомендуется к финансированию, запуску и развертыванию как коммерчески обоснованный, масштабируемый и социально значимый ИТ-продукт, обладающий значительным запасом финансовой прочности.